Phần 1: Phân tích và hoàn thiện Backlog

1. Xác định Epic

Epic: Đánh giá và nhận xét sản phẩm.

2. Phân rã Epic thành 2 Feature

F1 — Viết đánh giá sản phẩm

S1: Là một khách hàng đã mua sản phẩm, tôi muốn chấm sao từ 1–5 sao cho sản phẩm, để chia sẻ mức độ hài lòng của mình.

S2: Là một khách hàng đã mua sản phẩm, tôi muốn viết bình luận về sản phẩm, để chia sẻ trải nghiệm sử dụng của mình với những khách hàng khác.

S3: Là một khách hàng đã mua sản phẩm, tôi muốn đính kèm ảnh vào đánh giá, để minh họa trải nghiệm thực tế khi sử dụng sản phẩm.

S4: Là người quản trị hệ thống, tôi muốn kiểm duyệt đánh giá trước khi công khai, để bảo đảm nội dung hiển thị phù hợp với quy định của GreenCart.

F2 — Xem đánh giá và xếp hạng sản phẩm

S5: Là một khách hàng đang tìm hiểu sản phẩm, tôi muốn xem điểm đánh giá trung bình, để biết mức độ hài lòng chung của những người mua trước.

S6: Là một khách hàng đang cân nhắc mua sản phẩm, tôi muốn xem danh sách đánh giá đã được công khai, để tham khảo trải nghiệm của những khách hàng khác trước khi quyết định mua.

3. Đánh giá S1 và S2 ban đầu

S1: Đúng. Story có vai trò người dùng, nhu cầu và giá trị rõ ràng; phạm vi nhỏ, có thể ước lượng và kiểm thử. Cần bổ sung tiêu chí nghiệm thu trước khi triển khai.

S2 ban đầu: Sai cấp độ và chưa đạt tốt tiêu chí INVEST vì gộp nhiều chức năng vào một Story, gồm chấm sao, viết bình luận, đính kèm ảnh, gửi đánh giá, kiểm duyệt và hiển thị công khai.

S2 không nên đưa thẳng vào Sprint vì phạm vi quá lớn, khó ước lượng và khó xác định điều kiện hoàn thành. Cần tách thành các Story nhỏ hơn, có thể ước lượng và kiểm thử riêng.

Phần 2: Sắp xếp và đánh giá User Story

1. Thứ tự ưu tiên

| Thứ tự | User Story | Mức ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1 — Chấm sao cho sản phẩm | Rất cao | Chức năng cốt lõi của module đánh giá |
| 2 | S2 — Viết bình luận đánh giá | Cao | Giúp khách hàng chia sẻ trải nghiệm |
| 3 | S5 — Xem điểm đánh giá trung bình | Cao | Giúp khách hàng nhanh chóng tham khảo chất lượng sản phẩm |
| 4 | S6 — Xem danh sách đánh giá | Cao | Cung cấp thông tin thực tế trước khi mua |
| 5 | S4 — Kiểm duyệt đánh giá | Cao | Hạn chế nội dung không phù hợp trước khi công khai |
| 6 | S3 — Đính kèm ảnh | Trung bình | Bổ sung thông tin trực quan nhưng không phải chức năng tối thiểu ban đầu |

2. Story cần chi tiết thêm theo DEEP

| Tiêu chí | Áp dụng vào Backlog |
| --- | --- |
| D — Detailed appropriately | S1 có phạm vi rõ; S2 ban đầu cần tách nhỏ và bổ sung tiêu chí nghiệm thu |
| E — Emergent | Có thể bổ sung quy tắc về ảnh, nội dung bình luận và kiểm duyệt khi có thêm phản hồi |
| E — Estimated | Các Story nhỏ có phạm vi cụ thể nên dễ ước lượng hơn S2 ban đầu |
| P — Prioritized | Các Story được sắp xếp theo giá trị với khách hàng và nhu cầu triển khai |